# Plantilla de entrega individual

M4-S26 · Diagnóstico técnico-económico de integración IA

## Datos de identificación

| Campo | Completar |
| --- | --- |
| Nombre y apellidos | [Nombre del estudiante] |
| Grupo | [Grupo / sección] |
| Fecha | 27/04/2026 |
| URL aplicación GitHub Pages | https://<usuario>.github.io/m4-s26-integracion-ia/ |
| URL repositorio | https://github.com/<usuario>/m4-s26-integracion-ia |

## 1. Desafíos identificados

Tras analizar el caso, los principales desafíos detectados se agrupan en cuatro dimensiones:

| Tipo | Desafío 1 | Desafío 2 | Desafío 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Técnicos | Integración con CRM/ERP heredados sin API moderna que dificulta enviar contexto a la IA. | Latencia objetivo de 4 s difícil de garantizar al añadir RAG (búsqueda + generación + revisión). | Trazabilidad alta: cada respuesta debe registrar prompt, contexto recuperado, modelo, versión y revisor humano. |
| Económicos | Coste variable por tokens: 60M de entrada y 14,4M de salida al mes pueden escalar de forma no lineal. | Costes ocultos: revisión humana obligatoria, formación de 35 agentes, mantenimiento del índice documental. | Riesgo de lock-in: cambiar de proveedor (modelo o cloud) puede ser caro tras configurar integraciones. |
| Datos personales / seguridad | PII en tickets: nombres, identificadores y contratos pueden viajar al modelo si no se aplica masking. | Permisos en RAG: la búsqueda documental debe filtrar por rol y cliente para evitar fugas. | Riesgo de prompt injection desde texto del cliente que altere el comportamiento del modelo. |
| Organizativos | Adopción del equipo: 35 agentes deben confiar en la sugerencia y revisarla, no aceptarla a ciegas. | Gobernanza: definir responsables de datos, coste, calidad y seguridad antes del piloto. | Fallback operativo si la IA o el proveedor caen, para no detener el flujo de soporte. |

## 2. Cálculos básicos

Los siguientes valores se han obtenido aplicando las fórmulas a los datos del caso (12.000 tickets/mes, 2 consultas/ticket, 2.500 tokens entrada y 600 tokens salida, tiempo de 12 a 8 minutos, 22 €/h):

| Concepto | Fórmula usada | Resultado obtenido |
| --- | --- | --- |
| Consultas mensuales | tickets × consultas/ticket | 24.000 consultas/mes |
| Tokens de entrada mensuales | consultas × tokens entrada/consulta | 60.000.000 tokens |
| Tokens de salida mensuales | consultas × tokens salida/consulta | 14.400.000 tokens |
| Tiempo ahorrado por ticket | tiempo actual − tiempo esperado | 4 minutos |
| Minutos ahorrados al mes | tickets × minutos ahorrados | 48.000 minutos |
| Horas ahorradas al mes | minutos ÷ 60 | 800 horas |
| Ahorro humano BRUTO | horas × coste hora | 17.600 €/mes |

Importante: el ahorro es BRUTO. No descuenta coste de IA (tokens, embeddings, vector store), revisión humana, mantenimiento, formación ni posibles errores. Para una decisión real habría que estimar el coste neto.

## 3. Matriz comparativa resumida

| Criterio | API externa (A) | Cloud gestionado (B) | Mejor | Motivo breve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coste inicial | Bajo: pago por consumo, sin infra propia. | Medio: configuración inicial de servicio cloud, IAM y red. | A | API externa requiere menos preparación inicial. |
| Coste al escalar | Alto y variable: crece con tokens y volumen. | Medio: descuentos por volumen y control en una sola factura cloud. | B | Cloud gestionado da más predictibilidad al escalar. |
| Facilidad de implantación | Alta: SDKs y ejemplos disponibles. | Media: implica configurar identidades, redes y políticas. | A | Para un piloto rápido, la API externa avanza antes. |
| Protección de datos | Riesgo: datos cruzan fuera del perímetro si no hay enmascarado. | Mejor: datos pueden quedar dentro del cloud corporativo y región UE. | B | Hay PII en tickets; el cloud gestionado controla mejor el residencial de datos. |
| Trazabilidad | Limitada: depende de logs propios y del proveedor. | Alta: logs unificados, auditoría y métricas integradas con el resto del cloud. | B | Requisito alto de trazabilidad lo exige. |
| Latencia | Variable: depende de la red pública y del proveedor. | Más controlable: misma región y red privada que CRM/ERP. | B | Objetivo de 4 s se alcanza mejor en red interna. |
| Dependencia del proveedor | Alta: lock-in al modelo y a su API. | Media: lock-in al cloud, pero con varios modelos disponibles dentro. | B | El cloud gestionado permite cambiar de modelo sin rehacer integraciones. |
| Control técnico | Bajo: no se gestiona la infraestructura. | Alto: políticas, redes, secretos y modelos bajo control corporativo. | B | Permite políticas internas y revisión por seguridad y legal. |

Resultado de la matriz: 6 criterios favorecen la Opción B (cloud gestionado) y 2 la Opción A (API externa). Los criterios decisivos —protección de datos, trazabilidad y control— son precisamente los que el caso marca como críticos.

## 4. Mini-RAID

Síntesis de Riesgos, Supuestos, Incidencias y Dependencias críticos para el piloto:

| Tipo | Elemento identificado | Impacto | Acción propuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Fuga de PII al modelo si no se aplica masking previo. | Alto | Capa de pre-procesado que enmascare nombres, identificadores y datos contractuales antes de enviar al modelo. |
| Riesgo | Coste de tokens descontrolado en picos de tickets. | Medio | Presupuesto mensual con alertas al 70/90 %, límites de tokens por consulta y caché de respuestas similares. |
| Riesgo | Respuestas incorrectas pero convincentes (alucinaciones) que llegan al cliente. | Alto | Revisión humana obligatoria + plantilla de prompt con citas de la base documental + métrica de calidad muestreada. |
| Supuesto | Cada ticket usará exactamente 2 consultas a la IA. | Medio | Validar tras 2 semanas de piloto; si la media real es 3, revisar coste estimado y arquitectura. |
| Supuesto | La base documental interna está suficientemente actualizada para alimentar RAG. | Alto | Auditoría de cobertura y actualización antes del piloto; plan de mantenimiento documental. |
| Incidencia | Tiempos de respuesta actuales (12 min/ticket) y proceso lento. | Alto | Es el problema que justifica el proyecto: definir métrica base y comparar tras el piloto. |
| Incidencia | Documentación interna desordenada según indica el caso (8.000 documentos). | Medio | Limpieza, etiquetado y normalización antes de indexar para evitar recuperación incorrecta. |
| Dependencia | Disponibilidad del proveedor IA o cloud (SLA y región UE). | Alto | Cláusulas de SLA, fallback operativo manual y monitorización de disponibilidad. |
| Dependencia | Departamento legal/DPO para validar el flujo de PII. | Alto | Reunión previa al piloto para revisar bases legales (RGPD), evaluación de impacto y registros. |

## 5. Decisión final

Recomiendo la Opción B (Plataforma cloud gestionada) para el piloto, con escalado posterior si se cumplen las métricas.

| Apartado | Contenido |
| --- | --- |
| Recomiendo la opción | B — Plataforma cloud gestionada |
| La elijo porque | El caso prioriza protección de datos (PII en tickets), trazabilidad alta y latencia controlada, y una plataforma cloud gestionada permite mantener los datos dentro del perímetro corporativo, integrar logs y permisos con el resto de sistemas (CRM, ERP) y conseguir respuestas en menos de 4 s gracias a la red interna. Además, evita el lock-in a un único modelo, ya que dentro del cloud podemos cambiar de proveedor de IA sin rehacer integraciones. |
| El principal riesgo es | Mayor complejidad y coste inicial: requiere configurar IAM, red, secretos, observabilidad y políticas antes de que el piloto sea operativo, lo que retrasa la entrega frente a una API externa. |
| Para reducir ese riesgo aplicaría | Plan de implantación por fases (semana 1-2: infraestructura mínima; 3-4: piloto con 5 agentes y 500 tickets; 5-8: escalado a 35 agentes), revisión humana obligatoria, masking de PII antes del prompt, presupuesto mensual con alertas, fallback manual y registro completo (prompt, contexto, modelo, revisor) por ticket. |
| La integración tendría éxito si | Métrica principal: tiempo medio por ticket ≤ 8 min en el percentil 80 tras 4 semanas de piloto. Métricas secundarias: tasa de aceptación de la sugerencia por agentes ≥ 60 %, calidad muestreada (revisión por pares) ≥ 4/5, ningún incidente de fuga de PII, coste por ticket ≤ 0,50 € incluyendo revisión humana. |

## 6. Reflexión breve

Integrar IA en un sistema de información no es solo conectar una API: implica decisiones sobre datos, costes, riesgos y gobernanza simultáneamente. Los datos personales y la trazabilidad pesaron más que la rapidez de implantación, y por eso la plataforma cloud gestionada superó a la API externa pese a ser inicialmente más compleja.

Aprendí que el ahorro humano bruto (17.600 €/mes) es atractivo, pero no es decisión por sí solo: hay que descontar coste por tokens (74,4 millones al mes), revisión, formación y mantenimiento documental. La métrica de éxito tiene que ser observable y conectarse al objetivo de negocio, no solo al volumen.

También cambió mi visión sobre la dependencia: una API externa parece barata al principio pero amplifica el lock-in y limita el control sobre PII; la plataforma gestionada exige más diseño inicial, pero deja la decisión de modelo abierta y sitúa la seguridad como una capa más del cloud, no como un control adicional que añadir después.

M4-S26 · Diseño de Sistemas de Información · Entrega individual completada

Aviso: cifras académicas. No representan precios reales. No se han usado datos personales reales.