# Matriz comparativa, mini-RAID y ADR — COMPLETADOS

M4-S26 · Diseño de Sistemas de Información · Caso atención al cliente B2B

## 1. Cómo se han completado estas plantillas

Cada celda se apoya en los datos del caso (12.000 tickets/mes, PII en tickets, latencia ≤ 4 s, trazabilidad alta) y en los criterios técnico-económicos del documento teórico. La escala usada es Alta / Media / Baja, con justificación breve.

## 2. Matriz técnico-económica completada

| Criterio | API externa | Cloud gestionado | Riesgo principal | Control propuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coste inicial | Bajo | Medio | Coste sin valor para el negocio si la opción no protege PII. | Estimación cerrada por proveedor antes del piloto. |
| Coste variable | Alto | Medio | Tokens × volumen → factura impredecible. | Presupuesto + alertas + límite de tokens por consulta. |
| Coste al escalar | Alto | Medio | A 24.000 consultas/mes, los tokens (74,4 M) escalan rápido. | Caché de respuestas frecuentes y descuentos por compromiso. |
| Latencia | Media | Baja | Cumplir 4 s con red pública es difícil cuando se añade RAG. | Región UE, despliegue en misma red interna que CRM/ERP. |
| Trazabilidad | Media | Alta | Sin trazabilidad, no hay forma de auditar PII ni calidad. | Logs unificados con prompt, contexto, modelo y revisor. |
| Protección de datos | Baja | Alta | PII en tickets sin masking puede infringir RGPD art. 5. | Masking previo + retención mínima + acuerdos de tratamiento. |
| Facilidad de implantación | Alta | Media | No facilita los demás criterios si arrastra los riesgos. | Plan por fases con piloto de 5 agentes y 500 tickets. |
| Dependencia del proveedor | Alta | Media | Lock-in: cambiar después puede ser muy caro. | Capa de abstracción del modelo y formatos abiertos. |
| Control técnico | Bajo | Alto | Sin control no se aplican políticas internas. | IAM, redes privadas, secret management corporativo. |
| Escalabilidad | Media | Alta | No queda demostrada en cargas máximas (lunes mañana). | Pruebas de carga antes del go-live; cuotas dinámicas. |
| Calidad de respuesta | Media | Media | Depende del modelo, no de la plataforma; ambas pueden fallar. | Plantilla de prompt con citas + revisión humana + métricas muestreadas. |
| Revisión humana | Obligatoria | Obligatoria | No es opcional dado el contexto B2B. | Workflow donde la IA propone y la persona valida antes de enviar. |

## 3. Escala usada

| Valor | Cuándo se ha usado en este análisis |
| --- | --- |
| Alto | El criterio es decisivo y/o tiene consecuencia regulatoria u operativa grave (PII, trazabilidad, control técnico). |
| Medio | El criterio es relevante pero gestionable con controles (coste al escalar, escalabilidad, dependencia). |
| Bajo | Impacto reducido en el contexto del piloto (coste inicial, ya que ambos son asumibles). |
| A revisar | Sería el valor si faltaran datos. En este análisis no aplica porque todos los criterios tienen información suficiente del caso. |

## 4. Mini-RAID completado

| Tipo | Pregunta guía | Elemento identificado | Impacto | Acción propuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | ¿Qué podría salir mal? | Fuga de PII al modelo si los tickets no se enmascaran antes del prompt. | Alto | Capa de masking previa (regex + diccionario) y prueba en piloto antes de escalar. |
| Riesgo | ¿Qué podría salir mal? | Coste mensual descontrolado si los tokens crecen más de lo previsto. | Medio | Presupuesto, alertas al 70/90 %, límites de tokens por consulta y caché. |
| Riesgo | ¿Qué podría salir mal? | Alucinaciones en respuestas que llegan al cliente sin revisión correcta. | Alto | Revisión humana obligatoria + RAG con citas + muestreo de calidad semanal. |
| Supuesto | ¿Qué doy por cierto? | La media de 2 consultas IA por ticket se mantendrá tras el piloto. | Medio | Medir tras 2 semanas; si la media real es ≥ 3, recalcular coste y diseño. |
| Supuesto | ¿Qué doy por cierto? | La base documental (8.000 docs) está suficientemente actualizada para alimentar RAG. | Alto | Auditoría previa de cobertura y plan de mantenimiento documental con responsables. |
| Supuesto | ¿Qué doy por cierto? | Los 35 agentes adoptarán la herramienta y revisarán cada respuesta. | Medio | Formación inicial, métrica de aceptación, sesiones de feedback quincenal. |
| Incidencia | ¿Qué problema ya existe? | Tiempo medio actual de 12 minutos por ticket es alto y motiva el proyecto. | Alto | Definir métrica base con datos del último trimestre y comparar tras piloto. |
| Incidencia | ¿Qué problema ya existe? | Documentación interna desordenada dificulta la búsqueda manual. | Medio | Limpieza, etiquetado y normalización antes de indexar para RAG. |
| Incidencia | ¿Qué problema ya existe? | Falta trazabilidad documentada de las respuestas actuales del soporte. | Medio | Implantar registro mínimo (ticket → respuesta → agente) antes del piloto IA. |
| Dependencia | ¿De qué dependo? | Disponibilidad y SLA del proveedor cloud / IA elegido (región UE). | Alto | Cláusulas SLA contractuales, monitorización y fallback manual operativo. |
| Dependencia | ¿De qué dependo? | Visto bueno legal/DPO sobre tratamiento de PII en tickets. | Alto | Reunión previa al piloto, evaluación de impacto (DPIA) y registro de actividades. |
| Dependencia | ¿De qué dependo? | Equipo de soporte (35 agentes) participando activamente en el piloto. | Medio | Plan de formación, designar 5 "champions" y métrica de adopción. |

## 5. ADR — Architecture Decision Record

| Apartado | Contenido |
| --- | --- |
| Título de la decisión | ADR-001: Adoptar plataforma cloud gestionada como base para el piloto de IA en atención al cliente B2B. |
| Contexto | La empresa atiende 12.000 tickets/mes con 35 agentes. Quiere usar IA generativa para resumir tickets, sugerir respuestas y buscar en su base documental (8.000 docs). Hay PII en tickets, revisión humana obligatoria, requisito de trazabilidad alta y latencia objetivo de 4 s. Los datos calculados estiman 24.000 consultas/mes, 60 M tokens entrada y 14,4 M tokens salida, con un ahorro humano bruto de 17.600 €/mes (800 h × 22 €/h). |
| Opciones consideradas | A) API externa de IA (proveedor SaaS). B) Plataforma cloud gestionada en el cloud corporativo principal. |
| Criterios usados | Coste (inicial, variable, al escalar), latencia, trazabilidad, protección de datos / PII, facilidad de implantación, dependencia del proveedor, control técnico, escalabilidad, calidad y revisión humana. |
| Decisión | Se adopta la Opción B: plataforma cloud gestionada. La elección se basa en que el caso prioriza protección de datos, trazabilidad y control técnico, y los tres criterios favorecen claramente a B. La complejidad inicial adicional se asume como coste de diseño justificado. |
| Consecuencias positivas | Datos en perímetro corporativo y región UE. Logs y permisos unificados con CRM/ERP. Latencia controlable (red interna). Posibilidad de cambiar de modelo dentro del cloud sin rehacer integraciones. Cumplimiento más sencillo del RGPD. |
| Consecuencias negativas | Mayor complejidad inicial (IAM, red, observabilidad). Coste inicial superior a la API externa. Lock-in al proveedor cloud (mitigado por la cobertura multimodelo dentro del cloud). |
| Controles mínimos | 1) Masking de PII previo al prompt. 2) Revisión humana obligatoria. 3) Logs completos (prompt, contexto, modelo, versión, revisor). 4) Presupuesto mensual con alertas y límite de tokens. 5) Fallback manual operativo. 6) Plantilla de prompt con citas (RAG) y muestreo de calidad semanal. |
| Métrica de éxito | Tiempo medio por ticket ≤ 8 min (P80) tras 4 semanas de piloto · Aceptación de la sugerencia ≥ 60 % · Calidad muestreada ≥ 4/5 · 0 incidentes de fuga PII · Coste por ticket ≤ 0,50 € incluyendo revisión. |

Esta decisión se reevaluará tras 4 semanas de piloto con datos reales. Si el coste por ticket supera el objetivo o aparecen incidentes con PII, se revisará la arquitectura antes de escalar al volumen completo.

M4-S26 · Diseño de Sistemas de Información · Plantillas completadas